# REP-03 Oturum 3 D2 Kapanış Raporu

WF-03-04 GNSS ve WF-03-05 Automotive Power

Oturum 3 kapsamında GNSS veri kalitesi doğrulayıcısı ile automotive-power profil ve REP-02 adapter sözleşmesi tamamlandı. Bağımsız çalıştırmada 136 testin tamamı geçti. D2 sentetik uygulama kapısı kapanmıştır; G1 ve G2 donanım kapıları açık değildir.

| Alan | Değer |
| --- | --- |
| Proje | esp32-s3-automotive-interfaces |
| İş akışları | WF-03-04 GNSS ve WF-03-05 Automotive Power |
| Doğrulama seviyesi | SYNTHETIC |
| Rapor tarihi | 19.10.2026 |
| Başlangıç commit | 9c06fce |
| D1 Varyant A profil SHA-256 | f74c42bb2a2519ab563a91cb05cfb6d4e5accd9d6f2570ed89604bbad5e0367e |
| D1 Varyant B profil SHA-256 | 1b82f114d7fb4280f55d3f72a7a61816f38242b7495a23cfa468f17b92d00fcd |
| D2 sonucu | COMPLETE |
| Çalışma ağacı | Değişiklikler commit ve push yapılmadan bırakıldı |

Kaynak dayanaklar: REP-03_Is_Akisi_Raporu_v1.pdf, REP-03_Codex_Gorev_Plani_Pozisyon_Bazli_v1.docx, evidence/D1_validation_record.md ve evidence/D2_session2_validation_record.md.

# Durum ve kapsam

| Aşama | Durum | Kanıt sınırı |
| --- | --- | --- |
| D1 | APPROVED TO PROCEED | Varyant A ve B profil hashleri sabit |
| WF-03-04 | COMPLETE SYNTHETIC | 33 GNSS testi geçti |
| WF-03-05 | COMPLETE SYNTHETIC | 28 power testi geçti |
| D2 | COMPLETE SESSION 3 | WF-03-01 ile WF-03-05 tamamlandı |
| D3 | READY FOR SESSION 4 | Shutdown ve evidence kapsamı bekliyor |
| G1 | BLOCKED | GAP-01 ile GAP-04 kaynakları açık |
| G2 | NOT STARTED | G1 kapanmadan şema veya PCB başlamaz |

# GNSS doğrulayıcı

Validator fix quality, freshness, timestamp, age ve antenna status kurallarını değerlendirir. Aynı raporda sentetik veri sonucu ile GAP-02 kaynak kapanışı ayrı tutulur.

Tam can, lin ve gnss Varyant A modül kümesi ile onaylı D1 profil hashini zorunlu tutar.

No-fix, stale-data, timestamp rollback ve antenna fault ayrı reason code üretir.

Freshness sınırı age_ms <= max_age_ms için geçerli, üstünde STALE_FIX olacak biçimde testlidir.

ASSUMPTION veya UNKNOWN freshness kaynağı genel PASS üretemez.

Geçerli sentetik fix PASS olsa bile açık GAP-02 nedeniyle RF suitability BLOCKED kalır.

Koordinatlar yalnız sentetik test vektörüdür ve ölçüm olarak raporlanmaz.

# GNSS kaynak matrisi

| Alan | Sınıf | Durum | Açıklama |
| --- | --- | --- | --- |
| Integration guide | UNKNOWN | BLOCKED | GAP-02 açık |
| Module variant | UNKNOWN | BLOCKED | Exact varyant çözülmedi |
| Antenna type | UNKNOWN | BLOCKED | Anten tipi çözülmedi |
| RF feed | UNKNOWN | BLOCKED | RF feed çözülmedi |
| RF layout evidence | UNKNOWN | BLOCKED | Yerleşim kanıtı yok |
| Power profile | ENGINEERING_RULE | PASS | Sentetik güç durumu |
| Fix quality | ENGINEERING_RULE | PASS | Sentetik gözlem |
| Freshness | ENGINEERING_RULE | PASS | Sürümlü sentetik eşik |
| Timestamp | ENGINEERING_RULE | PASS | Sentetik gözlem |
| Age | ENGINEERING_RULE | PASS | Timestamp ile tutarlı |
| Antenna status | ENGINEERING_RULE | PASS | Sentetik gözlem |

# Automotive Power profilleri

Kaynak belgelerdeki 12 V giriş ile 5.1 V ve 5 A hedefleri sürümlü proje gereksinimi olarak kaydedildi. Nominal ve transient profilleri birbirinden ayrıldı.

Nominal, cold-crank, load-dump suppressed, load-dump unsuppressed, jump-start ve brownout ayrı profillerdir.

OEM kaynağı olmayan transient genlik ve süreleri ASSUMPTION sınıfında UNKNOWN üretir.

Missing source ve exact-part ya da gerçek eşik kararları BLOCKED kalır.

Tam automotive_power ve shutdown Varyant B modül kümesi ile onaylı D1 profil hashini zorunlu tutar.

Fiziksel, OEM, ISO, AEC veya compliance iddiaları input ve output sözleşmelerinde reddedilir.

# REP-02 adapter sözleşmesi

| Öğe | Sürüm veya değer | Durum |
| --- | --- | --- |
| REP-02 repo | power-rail-validation-and-review | PINNED |
| REP-02 commit | 79ae5ba1a842cf2cc206eed408d71214ff2c43bc | PINNED |
| Paket | 0.3.0 | COMPATIBLE |
| Rail input ve formula | 1.0.0 ve REP02-RB-1.0.0 | COMPATIBLE |
| Rail rule | REP02.RAIL_BUDGET.STATIC | COMPATIBLE |
| Sequencing input | 1.0.0 | COMPATIBLE |
| Sequencing engine | 0.3.0 | COMPATIBLE |
| Sequencing FSM | REP02-SEQ-FSM-1.0.0 | COMPATIBLE |
| Sequencing rule set | REP02-SEQ-RULESET-1.0.0 | COMPATIBLE |
| Adapter hash | 709a8a0e086e099bd9ca7f1aaf09ea20fca44e34a71a74dabcc354a6278dbcec | PASS |
| Canlı entegrasyon | Motor çağrısı yapılmadı | BLOCKED |
| REP-02 execution | Bu oturumda çalıştırılmadı | NOT RUN |

Adapter mapping bilinen alanları hedef yollara bağlar, eksik rail, load, capacity, derating ve source alanlarını açıkça listeler. Tam giriş zarfı oluşmadığında rail_budget_input null ve BLOCKED kalır. Otomotiv transientleri REP-02 STARTUP veya POWER_OFF sequencing senaryosu sayılmaz ve NOT_RUN olur.

# GNSS fixture sonuçları

FAIL ve BLOCKED sonuçları negatif fixture'lar için beklenen kabul davranışıdır.

| Fixture | Durum | Neden kodu | Girdi SHA-256 |
| --- | --- | --- | --- |
| antenna_fault.json | FAIL | ANTENNA_FAULT | 8e8fc9eec3766f861618673b1e0317e595f372b6c66c98020e32ee1d071a9ad9 |
| missing_module.json | BLOCKED | MODULE_PROFILE_MISSING | f9fdddb44504a22a3a1d6a73c8a3088adf6e614e6f6092c27cb394b4e8191902 |
| no_fix.json | FAIL | NO_FIX | 98d0aaefd928c89bcb5481add92c58277d16e7e69fd575587d8a240a0ed2ff8c |
| stale_lower_boundary.json | PASS | SYNTHETIC_FIX_VALID | 47c7d4f9e3f13039871800bb5ae52ffe15cb7f144448437bbde62a8cc4bc171d |
| stale_upper_boundary.json | FAIL | STALE_FIX | 940d4b61573d94f09112213546a1360e6f72abd76be31b128ed7acef80798987 |
| timestamp_rollback.json | FAIL | TIMESTAMP_ROLLBACK | 469c1a15f58b9d0373fda64042fcb3e72ae096b40e4d8910ba899ed4e9824a19 |
| valid_synthetic_fix.json | PASS | SYNTHETIC_FIX_VALID | 264f74228be5bbe26f9605178792d8eb3f5befa915db41e6863bb12f8969197c |

# GNSS kabul kapsamı

No-fix ve stale-data PASS değildir.

Timestamp rollback ve age mismatch ayrı kurallarla yakalanır.

Antenna OPEN veya SHORT ANTENNA_FAULT üretir; UNKNOWN durum BLOCKED kalır.

Kaynak matrisi ve çıktı zarfı ek alanlara kapalıdır.

# Automotive Power fixture sonuçları

ASSUMPTION transient profillerinin UNKNOWN olması, OEM kaynağı olmadan sahte PASS üretilmesini engeller.

| Fixture | Durum | Neden kodu | Girdi SHA-256 |
| --- | --- | --- | --- |
| brownout.json | UNKNOWN | SOURCE_ASSUMPTION | 9e42dac523027e357fb07c919845bc4d2f715c86162d467ad495254ff749ef5b |
| cold_crank.json | UNKNOWN | SOURCE_ASSUMPTION | c15bd44914df4d9f2f02b0fd2abf6d16c29ffa0511592034d555b3c877c327e1 |
| exact_threshold_blocked.json | BLOCKED | EXACT_PART_OR_PHYSICAL_THRESHOLD_BLOCKED | c7077a21f431c45cd3a30deca5a401fcc84bc283d4a8d6df53aa00d69cdc4523 |
| jump_start.json | UNKNOWN | SOURCE_ASSUMPTION | 7dc66c536fa325c4174a7400f5967c076ab5792c49439171d859e83e7de3433f |
| load_dump_suppressed.json | UNKNOWN | SOURCE_ASSUMPTION | 5fe88cda5c0a4bdc4faea611453a754e6b202b1ae0a00bfd8a9e8f25f4972c28 |
| load_dump_unsuppressed.json | UNKNOWN | SOURCE_ASSUMPTION | bd5cb04e1369f3401e2b677f49929da5bae099e924d911cc4c8b56af7df459c5 |
| missing_profile_source.json | BLOCKED | SOURCE_MISSING | 5659ed3c792de9b22b98401c396d4b60588c106b6cd2f8d734572df6289c790d |
| nominal.json | PASS | SYNTHETIC_PROFILE_CONTRACT_ACCEPTED | cf78b5cabb6a210c67462e0d10521ab7f070f0fe848900fb70f3b26175ed97c5 |
| rep02_version_mismatch.json | BLOCKED | REP02_ADAPTER_VERSION_MISMATCH | 5c8cc5389ed7ebefdc16b27fc80167ef017bb02a08e8e9891199d0ef9ee9ef4e |

# Power kabul kapsamı

Suppressed ve unsuppressed load-dump profilleri birbirinin yerine kullanılamaz.

REP-02 version, unit veya adapter hash uyuşmazlığı fail-closed BLOCKED olur.

Compatibility PASS, canlı entegrasyon veya motor yürütmesi anlamına gelmez.

# Doğrulama ve kabul

| Kontrol | Sonuç |
| --- | --- |
| WF-03-01 testleri | 15/15 OK |
| WF-03-02 CAN/TWAI testleri | 30/30 OK |
| WF-03-03 LIN testleri | 30/30 OK |
| WF-03-04 GNSS testleri | 33/33 OK |
| WF-03-05 Power testleri | 28/28 OK |
| Toplam | 136/136 OK |
| Fixture giriş ve rapor şemaları | 16/16 ve 16/16 PASS |
| Bağımsız kabul | GNSS ACCEPTED ve POWER ACCEPTED |
| Python | 3.12.14 |

Tekrar üretim komutu

$env:PYTHONPATH='firmware'; python -B -m unittest discover -s tests -v

# Donanım sınırı

GAP-02 ve GAP-03 açıktır. Geçerli sentetik fix veya nominal güç profili, fiziksel GNSS/RF performansı ya da otomotiv transient dayanımı kanıtlamaz.

GNSS fix doğruluğu, anten kazancı ve RF yerleşimi doğrulanmadı.

Cold-crank, load-dump, jump-start ve brownout fiziksel dayanımı doğrulanmadı.

Exact part, bench, EMC, AEC, ISO ve saha uygunluğu doğrulanmadı.

REP-02 canlı entegrasyonu ve motor çıktısı üretilmedi.

KiCad şeması, PCB, ERC veya DRC sonucu üretilmedi.

# Sonraki kapsam

Oturum 4, WF-03-06 Ignition Shutdown FSM'i ve evidence raporlamasını kapsar. Bu çalışma D3 test ve kanıt aşamasını başlatır. Raspberry Pi modeli ve onaylı host protokolü sağlanmadıkça GAP-04 kararları UNKNOWN veya BLOCKED kalır.