# REP 03 Oturum 2 Sentetik Doğrulama Raporu

WF 03 02 CAN TWAI ve WF 03 03 LIN

Oturum 2 kapsamındaki CAN/TWAI ve LIN sentetik motorları tamamlandı. 19 Ekim 2026 tarihli bağımsız çalıştırmada 75 testin tamamı geçti. Sonuç, sürümlü olay sözleşmelerini ve deterministik motor davranışını doğrular; fiziksel CAN/LIN katmanı veya otomotiv uygunluğu kanıtı değildir.

| Alan | Değer |
| --- | --- |
| Proje | esp32-s3-automotive-interfaces |
| İş akışları | WF-03-02 CAN/TWAI ve WF-03-03 LIN |
| Doğrulama seviyesi | SYNTHETIC |
| Başlangıç commit | e48f53c |
| D1 Varyant A profil özeti | f74c42bb2a2519ab563a91cb05cfb6d4e5accd9d6f2570ed89604bbad5e0367e |
| Çalışma ağacı | Değişiklikler commit ve push yapılmadan bırakıldı |

# Durum ve kapsam

| Aşama | Durum | Kanıt sınırı |
| --- | --- | --- |
| D1 | APPROVED TO PROCEED | İki motor onaylı Varyant A profil özetini doğrular |
| WF 03 01 | COMPLETE | 15 sözleşme testi geçti |
| WF 03 02 | COMPLETE SYNTHETIC | 30 CAN TWAI testi geçti |
| WF 03 03 | COMPLETE SYNTHETIC | 30 LIN testi geçti |
| D2 | IN PROGRESS | Oturum 2 tamamlandı; Oturum 3 bekliyor |
| G1 | BLOCKED | Exact transceiver ve fiziksel kaynaklar açık |
| G2 | NOT STARTED | G1 kapanmadan şema veya PCB başlanmaz |

# Teslim edilen teknik içerik

## CAN TWAI motoru

Controller, external transceiver ve bus gözlemi ayrı state ve domain sonuçlarıyla izlenir.

Normal frame, hata sayacı, bus off, recovery request, recovery complete, recovery timeout ve transceiver off olayları sürümlü sözleşmeyle işlenir.

Her trace satırı previous ve next state, sayaçlar, elapsed ve timeout, threshold source, status, rule id, reason code ve input hash taşır.

GAP-01 nedeniyle exact transceiver power off davranışı BLOCKED kalır.

## LIN motoru

Sleep, wake request, awake, frame wait, timeout, stuck dominant ve fault durumları deterministik FSM ile modellenir.

UART, LIN transceiver ve bus gözlem alanları yalnız kendi domain olaylarıyla değişir.

Wake olayları wake source; dominant bus olayı ayrı observation duration değeri taşır.

Eksik veya null girdiler BLOCKED; mevcut fakat yanlış tür, enum veya aralık FAIL olur. Transceiver off güvenli BLOCKED istisnasıdır.

# İzlenebilirlik ilkeleri

Senaryolar tam can, lin ve gnss Varyant A modül kümesini zorunlu tutar.

Her senaryo D1 profilinin SHA-256 özetine ve kaynak sürümüne bağlanır.

Kaynaksız, çelişkili veya varsayımsal eşikler sentetik PASS üretemez.

Input ve output şemaları ek alanlara kapalıdır. Parça, gerilim, ölçüm ve fiziksel PASS iddiaları reddedilir.

Canonical JSON girdisi aynı input hash, trace ve raporu üretir. Wall clock alanı hash veya trace içine girmez.

# Kaynaklar

REP-03_Is_Akisi_Raporu_v1.pdf

REP-03_Codex_Gorev_Plani_Pozisyon_Bazli_v1.docx

evidence/D1_validation_record.md

evidence/D2_session2_validation_record.md

# CAN fixture sonuçları

Negatif fixture sonuçlarının FAIL veya BLOCKED olması beklenen kabul davranışıdır. Test paketi her fixture için teknik sonucu ve girdi özetini doğrular.

| Fixture | Durum | Neden kodu | Girdi SHA 256 |
| --- | --- | --- | --- |
| error_escalation_recovery_success.json | PASS | SYNTHETIC_ERROR_STATE_UPDATED | bbae95456685e5f0a60e8ed5b19b65cebe13df41c250b67d43832ca0fbaa7b35 |
| invalid_sequence.json | FAIL | RECOVERY_COMPLETE_WITHOUT_REQUEST | eb5c74d0182765eb6ac47b3596d85cdc27d73cc8fac66f78e5751a65f908bc39 |
| missing_recovery.json | FAIL | RECOVERY_NOT_REQUESTED | 9936244004f14e0da07fbe77c77d69e342c6d25e68e287016cc8ca80214bea40 |
| normal_frame.json | PASS | SYNTHETIC_CONTROLLER_FRAME_ACCEPTED | f1cd93eca554135af9f2958e003cb1242b95df43e14055ed9999af6d9a9aa2f2 |
| recovery_timeout.json | FAIL | RECOVERY_TIMEOUT_EXCEEDED | 2e66c1cbcd64794764e6e9bcb328cc7488327bf1caa420b78a51e026a37dac34 |
| transceiver_off_unknown.json | BLOCKED | GAP_01_TRANSCEIVER_BEHAVIOR_UNRESOLVED | 5e42629047577f10f5705e527709f4f6c7f4ba8fc1bcc3a0ccfcf6a63e04c684 |

# CAN kabul kapsamı

Normal frame yalnız sentetik controller başarısıdır; physical CAN ve transceiver claims false kalır.

Recovery timeout, missing recovery ve invalid order açıklamalı FAIL üretir.

Transceiver off olayı GAP-01 ile BLOCKED olur ve fiziksel durum çıkarımı yapmaz.

Yanlış tipli JSON, whitespace içeren frame payload ve fiziksel iddia enjeksiyonları structured FAIL üretir.

# LIN fixture sonuçları

Missing ve off transceiver fixture’ları input şemasında temsil edilir ve runtime’da BLOCKED olur. Diğer negatif fixture’lar ilgili kural ihlalini FAIL olarak kaydeder.

| Fixture | Durum | Neden kodu | Girdi SHA 256 |
| --- | --- | --- | --- |
| invalid_order.json | FAIL | INVALID_EVENT_ORDER | 4b18d70e866430da3160d9a73a2ac0b52932e21305e334aa65f945bc3cd22b96 |
| missing_transceiver_profile.json | BLOCKED | TRANSCEIVER_PROFILE_MISSING | a7764480858d041d639dd3b4012059e276457a95d90efbc4e1bb6ba935f4f4b0 |
| normal_wake_sleep.json | PASS | LIN_SCENARIO_COMPLETED | c21b24e9522bbf40e085f6a632b8b07bb0aa79b473cd46e82401cd2f5e7ac501 |
| off_transceiver.json | BLOCKED | TRANSCEIVER_UNAVAILABLE | be57995bde37e95aa5f33d737f4698eed80200b295f1590fdf488e5838efb002 |
| rapid_re_sleep.json | FAIL | RAPID_RE_SLEEP | 55ea517cf1f3676e2163a02c9a369603631a24aa473b698c22e63f52e7a22150 |
| stuck_dominant.json | FAIL | STUCK_DOMINANT | b07790345d1b547539afe07eaf908be64ac38822942d3267dc505926e904523d |
| wake_timeout.json | FAIL | WAKE_TIMEOUT | 8ec7fa7284ef8cf47b6aaa98ab6ac10ff3b577b3cadb2ad87673f6079f0279be |

# LIN kabul kapsamı

Normal wake frame sleep akışı yalnız sentetik FSM ve UART sonucu olarak PASS olur.

Wake timeout, stuck dominant, rapid re sleep ve invalid order açıklamalı FAIL üretir.

Timer ve bus olayları transceiver observation alanını değiştirmez.

Dokuz adversarial iç içe alanda yanlış tür FAIL, eksik veya null değer BLOCKED olarak doğrulandı.

# Doğrulama ve kabul

| Kontrol | Sonuç |
| --- | --- |
| WF 03 01 testleri | 15 15 OK |
| WF 03 02 CAN TWAI testleri | 30 30 OK |
| WF 03 03 LIN testleri | 30 30 OK |
| Toplam | 75 75 OK |
| Python | 3.12.14 |
| Bağımsız kabul | CAN ACCEPTED ve LIN ACCEPTED |

Tekrar üretim komutu

$env:PYTHONPATH='firmware'; python -B -m unittest discover -s tests -v

Ek kontrollerde tüm Python kaynakları bytecode yazmadan derlendi; JSON şema ve fixture dosyaları ayrıştırıldı; iç referanslar kontrol edildi; git diff ve whitespace denetimleri temiz sonuç verdi.

# Donanım sınırı

GAP-01 açıktır. External CAN/LIN transceiver kimliği, güç kontrolü ve exact power off davranışı doğrulanmış değildir. Normal frame, recovery veya UART frame PASS sonuçları yalnız ilgili sentetik controller ya da peripheral kuralının geçtiğini gösterir.

Fiziksel CAN veya LIN haberleşmesi ve bus voltajı doğrulanmadı.

Exact part, elektriksel eşik, transient, EMC ve bench ölçümü doğrulanmadı.

AEC, ISO ve saha uygunluğu doğrulanmadı.

KiCad şeması, PCB, ERC veya DRC sonucu üretilmedi.

# Sonraki kapsam

Oturum 3, WF-03-04 GNSS validator ve kaynak matrisi ile WF-03-05 automotive power sentetik profillerini kapsar. Bu çalışma D2 sentetik uygulamayı tamamlamayı hedefler; G1 ve G2 ayrıca kapanmadıkça donanım tasarımı başlatmaz.